РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Услонского  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» октября 2013 г.                                                                                               № 78

с. Услон

*О начале разработки схемы*

*теплоснабжения Услонского*

*муниципального образования*

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Услонского муниципального образования, администрация Услонского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Приступить к разработке схемы теплоснабжения Услонского муниципального образования на период 2013 - 2028 годы.

2.     Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Услонского муниципального образования.

3.     Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).

4.     Назначить ответственным за разработку схемы теплоснабжения Услонского муниципального образования главного специалиста администрации Услонского муниципального образования Москаленко А.С.

5.     Ответственному организовать работу по разработке и утверждению схемы теплоснабжения Услонского муниципального образования в соответствии календарным графиком (приложение 2).

6.     Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации Услонского муниципального образования [www.uslon-adm.ru](http://www.uslon-adm.ru/).

7.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.глава администрации

Услонского муниципального образования              А.С. Москаленко

Приложение № 1

к постановлению №78 от 31.10.2013 г.

**СОСТАВ**

**рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения**

**Услонского муниципального образования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель рабочей группы** –  Главный специалист администрации Услонского муниципального образования | А.С. Москаленко |
| **Секретарь рабочей группы** –  Ведущий специалист администрации Услонского муниципального образования | К.И. Васильева |
| **Члены рабочей группы:** |  |
| Ведущий специалист администрации Услонского муниципального образования | О.А. Десятникова |
| Депутат Думы Услонского муниципального образования  (по согласованию) | Т.В. Сижко |
| Директор ООО «Тепловик» (по согласованию) | И.И. Тужик |
| Начальник отдела ЖКХ,  транспорта и связи (по согласованию) | А.А. Ширяев |

Приложение №2

к постановлению № 78 от 31.10.2013 г.

**Календарный график разработки и утверждения схемы теплоснабжения**

**Услонского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Заключение  договора с разработчиком  схемы теплоснабжения | 05.11.2013 | А.С. Москаленко |
| 2 | Размещение на сайте администрации Услонского муниципального образования [www.uslon-adm.ru](http://www.uslon-adm.ru/).уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения | 03.12.2012 | А.С. Москаленко |
| 3 | Сбор необходимой информации | Ноябрь 2013 | Разработчик |
| 4 | Разработка схемы теплоснабжения | Ноябрь-декабрь 2013 | Разработчик |
| 5 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение администрации Услонского муниципального образования | С 20 ноября 2013 по 25 ноября  2013 | Разработчик |
| 6 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения.  Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения. | С 25 ноября 2013 по 30 ноября  2013 | А.С. Москаленко Разработчик |
| 7 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме  на сайте администрации Услонского муниципального образования [www.uslon-adm.ru](http://www.uslon-adm.ru/). Публикация в средствах массовой информации сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на сайте администрации Услонского муниципального образования. | Ноябрь 2013 | А.С. Москаленко |
| 8 | Размещение информации в средствах массовой информации и на сайте администрации Услонского муниципального образования о дате и месте проведения публичных слушаний. | Ноябрь 2013 | А.С. Москаленко |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения. | Ноябрь 2013 | А.С. Москаленко |
| 10 | Размещение на официальном сайте администрации Услонского муниципального образования информации о завершении публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. | Ноябрь 2013 | А.С. Москаленко |
| 11 | Принятие решения главой Услонского муниципального образования об утверждении схемы теплоснабжения или о возврате на доработку. | Ноябрь 2013 | А.С. Москаленко |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме на сайте администрации Услонского муниципального образования [www.uslon-adm.ru](http://www.uslon-adm.ru/).  Публикация в средствах массовой информации сведений о размещении схемы теплоснабжения на сайте администрации Услонского муниципального образования. | Декабрь 2013 | А.С. Москаленко |