РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Услонского  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» ноября 2013 г.                                                                                               № 96

с. Услон

***О начале разработки схем***

***водоснабжения и водоотведения***

***Услонского муниципального образования***

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Услонского муниципального образования, администрация Услонского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения Услонского муниципального образования на период 2013 - 2028 годы.

2.     Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения Услонского муниципального образования.

3.     Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).

4.     Назначить ответственным за разработку схем водоснабжения и водоотведения Услонского муниципального образования главного специалиста администрации Услонского муниципального образования Москаленко А.С.

5.     Ответственному организовать работу по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения Услонского муниципального образования в соответствии календарным графиком (приложение 2).

6.     Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации Услонского муниципального образования [www.uslon-adm.ru](http://www.uslon-adm.ru/).

7.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Услонского муниципального образования                                         Т.П. Ремнева

Приложение № 1

к постановлению № 96 от 20.11.2013 г.

**СОСТАВ**

**рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения**

**Услонского муниципального образования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель рабочей группы** –  Главный специалист администрации Услонского муниципального образования | А.С. Москаленко |
| **Секретарь рабочей группы** –  Ведущий специалист администрации Услонского муниципального образования | К.И. Васильева |
| **Члены рабочей группы:** |  |
| Ведущий специалист администрации Услонского муниципального образования | О.А. Десятникова |
| Депутат Думы Услонского муниципального образования  (по согласованию) | Т.В. Сижко |
| Директор ООО «Водоканал» (по согласованию) | И.И. Тужик |
| Начальник отдела ЖКХ,  транспорта и связи (по согласованию) | А.А. Ширяев |

Приложение № 2

к постановлению № 96 от 20.11.2013 г.

**Календарный график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения**

**Услонского муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Заключение  договора с разработчиком схем водоснабжения и водоотведения | 05.12.2013 | А.С. Москаленко |
| 2 | Размещение на сайте администрации Услонского муниципального образования[www.uslon-adm.ru](http://www.uslon-adm.ru/).уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 05.12.2013 | А.С. Москаленко |
| 3 | Сбор необходимой информации | декабрь 2013 | Разработчик |
| 4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | декабрь 2013 -январь 2014 | Разработчик |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение администрации Услонского муниципального образования | С 20 декабря 2013 по 20 февраля  2014 | Разработчик |
| 6 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения.  Сбор замечаний и предложений по проекту схем водоснабжения и водоотведения. | С 25 декабря 2013 по 20 февраля  2014 | А.С. Москаленко Разработчик |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме  на сайте администрации Услонского муниципального образования [www.uslon-adm.ru](http://www.uslon-adm.ru/). Публикация в средствах массовой информации сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на сайте администрации Услонского муниципального образования. | декабрь 2013 | А.С. Москаленко |
| 8 | Размещение информации в средствах массовой информации и на сайте администрации Услонского муниципального образования о дате и месте проведения публичных слушаний. | декабрь 2013 | А.С. Москаленко |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемводоснабжения и водоотведения. | январь 2014 | А.С. Москаленко |
| 10 | Размещение на официальном сайте администрации Услонского муниципального образования информации о завершении публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. | январь 2014 | А.С. Москаленко |
| 11 | Принятие решения главой Услонского муниципального образования об утверждении схем водоснабжения и водоотведения или о возврате на доработку. | февраль 2014 | А.С. Москаленко |
| 12 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме на сайте администрации Услонского муниципального образования [www.uslon-adm.ru](http://www.uslon-adm.ru/).  Публикация в средствах массовой информации сведений о размещении схемводоснабжения и водоотведения на сайте администрации Услонского муниципального образования. | январь-февраль 2014 | А.С. Москаленко |