РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

от   20 августа 2014 г.                                                                  № 50

с. Услон

*Об утверждении Правил осуществления*

*капитальных вложений и принятия*

*решений о подготовке и реализации*

*бюджетных инвестиций в объекты*

*муниципальной собственности*

*за счет средств бюджета Услонского*

*муниципального образования*

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 46 Устава Услонского муниципального образования, администрация Услонского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.     Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Услонского муниципального образования.

2.     Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию             и размещению на  официальном сайте администрации Услонского муниципального образования www.uslon-adm.ru.

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Услонского

муниципального образования                                                 Т.П. Ремнева

Приложение

к постановлению администрации

                                                                                    Услонского муниципального образования от   20.08.2014 г.  №  50

**ПРАВИЛА**

**осуществления капитальных вложений и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной**

**собственности за счет средств бюджета Услонского муниципального образования**

**I.      Общие положения**

1. Настоящие Правила осуществления капитальных вложений и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее – Правила) за счет средств бюджета Услонского муниципального образования (далее – местный бюджет) устанавливают:

- порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Услонского муниципального образования или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета (далее - бюджетные инвестиции);

- порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета.

2. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения местного бюджета не допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

3. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на соответствующие цели.

4. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, либо включаются в состав казны муниципального образования.

5. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета.

6. Контроль за целевым использованием бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

**II. Осуществление бюджетных инвестиций**

7. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств местного бюджета;

8. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами (решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

9. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах получателя бюджетных средств, открытых в финансовом органе муниципального образования в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования.

**III. Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций**

10. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее – решение) принимает Администрация Услонского муниципального образования, являющаяся главным распорядителем средств местного бюджета, в форме нормативно-правового акта.

11. В решение могут быть включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

12. Решение в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества должно содержать следующую информацию:

а) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

д) сметная стоимость объекта капитального строительства или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;

е) распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам.